|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ПОРОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

# 12.10.2021 г. с.Поротниково № 50

|  |
| --- |
| О внесении изменений в Постановление от 10.10.2016 № 59 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Поротниковского сельского поселения Бакчарского района Томской области на период 2016 - 2025 г.» |

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов»,

Администрация Поротниковского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Поротниковского сельского поселения Бакчарского района Томской области на период 2016 - 2025 г.,
2. Перечень программных мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Поротниковского сельского поселения на 2016 – 2025 годы изложить в новой редакции (приложение 1).
3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, ремонту объектов транспортной инфраструктуры поселения изложить в новой редакции (приложение 2).
4. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения изложить в новой редакции (приложение 3).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Администрации Поротниковского сельского поселения.

Глава Поротниковского сельского поселения Н.Ю.Чумакова

Приложение 1

к Постановление от 12.10.2021 № 50

***ПЕРЕЧЕНЬ***

***программных мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Поротниковского сельского поселения на 2016 – 2025 годы***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. Всего | Обл.  бюджет тыс.руб. | Местный бюджет  тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
|  | ремонт автомобильных дорог общего пользования с.Поротниково участок автомобильной дороги по улице Воинов-Интернационалистов протяженностью 350 метров | 2016 г. | 301,34 | 284,89 | 16,45 | Администрация сельского поселения |
|  | ремонт автомобильных дорог общего пользования с.Поротниково участок автомобильной дороги улице Садовая (от переулка №4 до переулка №3) протяженностью 350 метров | 2016 г. | 301,34 | 284,89 | 16,45 | Администрация сельского поселения |
|  | ремонт автомобильных дорог общего пользования с.Поротниково участок автомобильной дороги Переулок № 3 (от ул.Садовая до ул.Молодежная) протяженностью 209,84 метров | 2016 г. | 216,406 | 199,946 | 16,46 | Администрация  сельского поселения |
|  | ремонт автомобильных дорог общего пользования с.Поротниково участок автомобильной дороги по улице Советская (от пер. № 3 до пер. № 1 в сторону трассы Поротниково-Чумакаевка) 410 метров | 2017 г. | 652,0 | 619,4 | 32,6 | Администрация сельского поселения |
|  | ремонт автомобильных дорог общего пользования с.Поротниково участок автомобильной дороги переулок № 3 (от ул.Воинов-Интернационалистов до ул.Советская) 120 метров. | 2017 г | 141,0 | 133,95 | 7,05 | Администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автомобильной дороги с.Поротниково переулок №4 протяжённостью 150 м | 2018г. | 162,6 | 154,5 | 8,1 | Администрация сельского поселения |
|  | с.Поротниково Ремонт автомобильной дороги ул.Молодежная протяжённостью 408 м | 2018г | 546,3 | 519,0 | 27,3 | Администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автомобильной дороги с.Поротниково переулок №4 протяжённостью 140 м | 2018г. | 214,6 | 203,9 | 10,7 | Администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автомобильной дороги с песчано-гравийным покрытием д.Чумакаевка ул. Центральная (от дома №1 до пруда) протяжённостью 500 м | 2019г. | 613,5 | 582,8 | 30,7 | Администрация сельского поселения |
|  | Ремонт автодороги с.Поротниково Улица Советская (от дома №1 до трассы Поротниково-Чумакаевка протяженностью 240 п.м | 2019г. | 526,2 | 303,7 | 222,5 | Администрация сельского поселения |
|  | с.Поротниково Участок автомобильной дороги по улице Садовая (от дома №2 до переулка №2) протяжённостью 368 п.м | 2020г | 715,6 | 679,8 | 35,8 | Администрация сельского поселения |
|  | с.Поротниково Участок автомобильной дороги по переулку №1 (от ул.Гагарина до ул.Садовая) протяжённостью 120 п.м | 2020 | 199,9 | 189,9 | 10,0 | Администрация сельского поселения |
|  | с.Поротниково Участок автомобильной дороги по улице Гагарина (от дома №10 до дома №26) протяжённостью 404 п.м | 2022 | 932,3 | 885,7 | 46,6 | Администрация сельского поселения |
|  | с.Поротниково Участок автомобильной дороги пер.№3 протяжённостью 400 м | 2023г | 1051,2 | 998,6 | 52,6 | Администрация сельского поселения |
|  | с.Поротниково Участок автомобильной дороги по улице Гагарина от пер.№3 до пер.№5 протяжённостью 433 п.м | 2024г | 1126,6 | 1070,2 | 56,4 | Администрация сельского поселения |
|  | с.Поротниково Ремонт автомобильной дороги пер.№2 протяжённостью 372 м | 2025г | 977,3 | 928,4 | 48,9 | Администрация сельского поселения |
|  | д.Чумакаевка Участок автомобильной дороги по ул. Новая (от дома № 38 до дома № 48) протяжённостью 500 м | 2025г. | 1314,0 | 1248,3 | 65,7 | Администрация сельского поселения |
|  | д.Полынянка Участок автомобильной дороги, по улице Весенняя протяжённостью 350 п.м | 2025 г. | 919,8 | 873,8 | 46,0 | Администрация сельского поселения |

Приложение 2

к Постановление от 12.10.2021 № 50

1. **Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, ремонту объектов транспортной инфраструктуры поселения.**

Мероприятия по проектированию, строительству и ремонту дорог

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, м | Стоимость выполнения мероприятий, тыс.руб. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб. | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 |
| Ремонт | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт автодороги | с.Поротниково ул.Воинов-Интернационалистов. | V | 350 | 301,34 | 301,34 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт автодороги | с.Поротниково участок дороги по ул.Садовая (от пер.№4 до пер.№3) | V | 350 | 301,34 | 301,34 |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт автодороги | с.Поротниково пер. №3 ( от ул.Садовая до ул.Молодежная) | ІV | 209,84 | 216,406 | 216,406 |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт автодороги | с.Поротниково участок автодороги пер. №3 (от ул.Воинов-Интернационалистов до ул.Советская) | ІV | 120 | 141,0 |  | 141,0 |  |  |  |
| 5 | Ремонт автодороги | с.Поротниково участок автодороги ул. Советская (от пер.№3 до пер.№1 в сторону трассы Поротниково-Чумакаевка) | ІV | 410 | 652,0 |  | 652,0 |  |  |  |
| 6 | Ремонт автодороги | с.Поротниково, пер. №4 | V | 150 | 162,6 |  |  | 162,6 |  |  |  |
| 7 | Ремонт автодороги | с.Поротниково ул. Молодежная | ІV | 408 | 546,3 |  |  | 546,3 |  |  |  |
| 8 | Ремонт автодороги | с.Поротниково, пер. №4 | V | 140 | 214,6 |  |  | 214,6 |  |  |  |
| 9 | Ремонт автодороги | д.Чумакаевка ул. Центральная | ІV | 500 | 613,5 |  |  |  | 613,5 |  |  |
| 10 | Ремонт автодороги | с.Поротниково, ул.Советская | ІV | 240 | 526,2 |  |  |  | 526,2 |  |  |
| 11 | Ремонт автодороги | с.Поротниково участок дороги по ул. Садовая | ІV | 368 | 715,6 |  |  |  |  | 715,6 |  |
| 12 | Ремонт автодороги | с.Поротниково пер.№1 | ІV | 120 | 199,9 |  |  |  |  | 199,9 |  |
| 13 | Ремонт автодороги | с.Поротниково участок дороги ул. Гагарина (от дома №10 до дома №26) | ІV | 404 | 932,3 |  |  |  |  |  | 932,3 |
| 14 | Ремонт автодороги | с.Поротниково участок дороги пер.№3 | ІV | 400 | 1051,2 |  |  |  |  |  | 5388,9 |
| 15 | Ремонт автодороги | с.Поротниково участок дороги ул. Гагарина (от пер.№3 до пер.№5) | ІV | 433 | 1126,6 |  |  |  |  |  |
| 16 | Ремонт автодороги | с.Поротниково пер.№2 | ІV | 372 | 977,3 |  |  |  |  |  |
| 17 | Ремонт автодороги | д.Чумакаевка Участок дороги ул. Новая (от дома № 38 до дома № 48) | ІV | 500 | 1314,0 |  |  |  |  |  |
| 18 | Ремонт автодороги | д.Полынянка участок дороги по ул.Весенняя | V | 350 | 919,8 |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Постановление от 12.10.2021 № 50

**7.Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения.**

График выполнения мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорог

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, м | График реализации мероприятий  /тыс.руб./ | | | | | | | | | | Ответственные исполнители | Выполнение целевых показателей |
| 2016 | 2017 | | 2018 | | 2019 | 2020 | | 2021-2025 | |
| Ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт автодороги | с.Поротниково ул.Воинов-Интернационалистов. | ІV | 350 | 301,34 | |  | |  |  | |  | |  | администрация сельского поселения | Прирост протяженности автодорог соответствующих нормативным требованиям |
| 2 | Ремонт автодороги | с.Поротниково участок дороги по ул.Садовая (от пер.№4 до пер.№3) | V | 350 | 301,34 | |  | |  |  | |  | | администрация сельского поселения | Прирост протяженности автодорог соответствующих нормативным требованиям |
| 3 | Ремонт автодороги | с.Поротниково пер. №3 ( от ул.Садовая до ул.Молодежная) | ІV | 209,84 | 216,406 | |  | |  |  | |  | | администрация сельского поселения | Прирост протяженности автодорог соответствующих нормативным требованиям |
| 4 | Ремонт автодороги | с.Поротниково участок дороги по пер. №3 (от ул.Воинов-Интернационалистов до ул.Советская) | V | 120 |  | | 141,0 | |  |  | |  | | администрация сельского поселения | Прирост протяженности автодорог соответствующих нормативным требованиям |
| 5 | Ремонт автодороги | с.Поротниково участок ул. Советская (от пер.№3 до пер.№1 в сторону трассы Поротниково-Чумакаевка) | ІV | 410 |  | | 652,0 | |  |  | |  | |  | администрация сельского поселения | Прирост протяженности автодорог соответствующих нормативным требованиям |
| 6 | Ремонт автодороги | с.Поротниково, пер. №4 | V | 150 |  | |  | | 162,6 |  | |  | |  | администрация сельского поселения | Прирост протяженности автодорог соответствующих нормативным требованиям |
| 7 | Ремонт автодороги | с.Поротниково ул. Молодежная | ІV | 408 |  | |  | | 546,3 |  | |  | |  |  |  |
| 8 | Ремонт автодороги | с.Поротниково, пер. №4 | V | 140 |  | |  | | 214,6 |  | |  | |  |  |  |
| 9 | Ремонт автодороги | д.Чумакаевка ул. Центральная | ІV | 500 |  | |  | |  | 613,5 | |  | |  |  |  |
| 10 | Ремонт автодороги | с.Поротниково, ул.Советская | ІV | 240 |  | |  | |  | 526,2 | |  | |  |  |  |
| 11 | Ремонт автодороги | с.Поротниково участок дороги по ул. Садовая | ІV | 368 |  | |  | |  |  | | 715,6 | |  |  |  |
| 12 | Ремонт автодороги | с.Поротниково, пер.№1 | ІV | 120 |  | |  | |  |  | | 199,9 | |  |  |  |
| 13 | Ремонт автодороги | с.Поротниково, участок дороги ул.Гагарина | ІV | 404 |  | |  | |  |  | | 932,3 | | 5388,9 | администрация сельского поселения | Прирост протяженности автодорог соответствующих нормативным требованиям |
| 14 | Ремонт автодороги | с.Поротниково участок дороги пер.№3 | ІV | 400 |  | |  | |  |  | |  | | администрация сельского поселения | Прирост протяженности автодорог соответствующих нормативным требованиям |
| 15 | Ремонт автодороги | с.Поротниково участок дороги по ул. Гагарина | ІV | 433 |  | |  | |  |  | |  | | администрация сельского поселения | Прирост протяженности автодорог соответствующих нормативным требованиям |
| 16 | Ремонт автодороги | с.Поротниково пер.№2 | ІV | 372 |  | |  | |  |  | |  | | администрация сельского поселения | Прирост протяженности автодорог соответствующих нормативным требованиям |
| 17 | Ремонт автодороги | д.Чумакаевка участок дороги по ул.Новая | V | 500 |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 18 | Ремонт автодороги | д.Полынянка участок дороги по ул.Весенняя | V | 350 |  | |  | |  |  | |  | | администрация сельского поселения | Прирост протяженности автодорог соответствующих нормативным требованиям |

**8. Предложения по инвестиционным преобразованиям,**

**совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности**

**в сфере проектирования, строительства, ремонта объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения.**

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и может изменяться в соответствии с градостроительным законодательством. Функции мониторинга по реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения осуществляет администрация сельского поселения.